DFP.271.31.2021.DB

Kraków, dnia 25.05.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ultrasonografu klasy premium (z wyposażeniem) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu. (DFP.271.31.2021.DB).

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję SWZ.

Pytanie 1

Dotyczy SWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA w związku z § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy)

Z uwagi na bardzo krótki termin realizacji zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 40 dni do dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz wydłuża termin realizacji zamówienia do 60 dni od dnia zawarcia umowy (patrz pytanie nr 2).

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że wzór umowy ulega zmianie § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego.”

Pytanie 2

Dotyczy SWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA w związku z § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy)

Z uwagi na pandemię i ogólnoświatowe problemy w łańcuchu dostaw zwracamy się z prośbą 
o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Pragniemy zauważyć, że przedmiotem postępowania jest ultrasonograf klasy premium, który jest konfigurowany przez Producenta pod konkretne zamówienie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz wydłuża termin realizacji zamówienia do 
60 dni od dnia zawarcia umowy (patrz pytanie nr 1).

Ponadto, działając na podstawie art. 137 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadził modyfikacje do SWZ w poniższym zakresie:

- pkt. 4 SWZ otrzymuje brzmienie: do 60 dni od daty zawarcia umowy.

W załączeniu przekazuję obowiązujący Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), uwzględniający wprowadzone zmiany.