FORMULARZ OFERTY

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres (siedziba) Wykonawcy: |  |
| Województwo: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Osoba do kontaktu: |  |
| Telefon: |  |
| fax: |  |
| e-mail: |  |

Do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36

dotyczy:  	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu informatycznego służącego do obsługi Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej.

- Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:

| Cena brutto oferty: | …………………………….. zł. |
| --- | --- |

zgodnie ze specyfikacją wraz z załącznikami w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1a do specyfikacji) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji).

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w następujących terminach:

a) Wdrożenie oprogramowania realizowane będzie w zakresie I-III etapów (zgodnie z Tabelą 1 załącznika nr 1a do specyfikacji), tj.

- etap I – do 15.10.2019 r.

- etap II – do 30.10.2019 r.

- etap III – do 30.06.2020 r.

b) Zamówienie w zakresie czynności serwisowych (zgodnie z Tabelą 1 załącznika nr 1a do specyfikacji) będzie realizowane przez 36 miesięcy od daty odbioru wdrożenia systemu w zakresie I etapu (zgodnie z Tabelą 1 załącznika nr 1a do specyfikacji).

c) Dostawy sprzętu (o którym mowa w Tabeli 2 załącznika nr 1a do specyfikacji), stosownym transportem i na koszt Wykonawcy, będą następować w terminach:

- do 10 tygodni od dnia podpisania umowy w zakresie sprzętu, o którym mowa w Tabeli 2.3.5 załącznika nr 1a do specyfikacji (moduł identyfikacji kodów);

- sukcesywnie, do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego w zakresie sprzętu o którym mowa w Tabeli 2.1-2.2 oraz 2.3.1-2.3.4 załącznika nr 1a do specyfikacji.

- Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………….………………………………………………………………………………

*Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Okres gwarancji (w zakresie sprzętu o którym mowa w Tabeli 2 załącznika nr 1a do specyfikacji) został podany w wypełnionym załączniku nr 1a do specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy 
i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną 
na podstawie tego wzoru.

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia: .............................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: .........................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

- Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |  |  |  |
| b) Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko |  | Nr tel/ fax/ e-mail |
| c) Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą |  |  |  |  |
| Nazwa banku |  |  | Adres | Nr rachunku |