HARMONOGRAM REALIZACJI

Dotyczy postępowania na: Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę, opracowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz wykonania prac budowlanych i odbiorowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa w systemie modułowych parkingu wielopoziomowego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, zlokalizowanej przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie

z przeznaczeniem na działalność medyczną wraz z budową przewiązki nadziemnej łączącej nadbudowę z budynkiem NSSU”

Okres realizacji – do 28 miesięcy od daty zawarcia umowy.

| Lp. | Wykaz prac | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uzyskanie przez szpital Uniwersytecki ULICP oraz odstępstw: od zapewnienia miejsc postojowych i od §106 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie | Zamawiający 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą |
| 2. | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | Wykonawca 16 miesięcy od daty otrzymania przekazania przez zamawiającego kompletu dokumentów wymienionych w pkt. 1 |
| 3. | Wykonanie nadbudowy parkingi wielopoziomowego |  |
| 4. | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie |  |